BUKU PRAKTIKUM PROYEK

PENGEMBANGAN APLIKASI
KANTIN MULTI-TENANT

Laravel 13 • Blade • Livewire 4 • Reverb • MariaDB • Redis

Target: 14 pertemuan × 3,5 jam efektif di kelas = 49 jam (ditambah tugas mandiri di luar kelas) untuk menghasilkan MVP yang dapat didemokan, diuji, dan disiapkan menuju deployment.

| Basis desain | SRS v2 dan mockup revisi Fase 0 |
| --- | --- |
| Arsitektur | Modular monolith; shared database dengan isolasi tenant berlapis |
| Penyimpanan | MariaDB 10.6+ untuk transaksi; Redis untuk session/cache/cart/queue |
| Versi modul | 8.0 • 16 Agustus 2026 (revisi kumulatif dari v7) |

Interactive/visual explainer • Panduan lengkap 14 pertemuan • Setiap minggu berakhir dengan test, evidence, refleksi, dan commit

# Cara Menggunakan Buku Praktikum

Prinsip kerja: Satu minggu menghasilkan satu increment yang dapat dijalankan dan diuji. Jangan melanjutkan bila acceptance checklist minggu berjalan belum terpenuhi.

Buku ini ditujukan bagi programmer yang sudah memahami PHP native, JavaScript, CSS, HTML, MySQL/MariaDB, algoritma, struktur data, dan OOP. Karena waktu efektif di kelas 3 jam 30 menit per minggu (plus tugas mandiri), pembacaan dokumentasi tambahan dan perbaikan di luar scope MVP harus masuk backlog, bukan mengambil waktu quality gate.

- Sebelum pertemuan: baca pendahuluan, cek prasyarat, dan pull branch terbaru.

- Saat pertemuan: ikuti tahap berurutan; commit kecil diperbolehkan, tetapi output harus utuh.

- Setelah implementasi: jalankan test, Pint, dan build; simpan evidence pada jurnal proyek.

- Gunakan blok kode, SQL baseline, dan daftar artefak sebagai referensi. Sesuaikan namespace, factory, model, dan provider dengan repository aktual.

- Catat keputusan baru sebagai ADR dan hubungkan requirement SRS ke test penerimaan.

## Profil Pengguna Modul

Modul ini dirancang untuk mahasiswa semester tiga yang telah lulus Algoritma Pemrograman, SQL Database, Pemrograman Berorientasi Objek, dan Pemrograman Web dengan PHP Native. Setiap abstraksi Laravel dijembatani dari pengetahuan tersebut sebelum digunakan dalam proyek.

| Bekal yang telah dikuasai | Jembatan menuju Laravel 13 |
| --- | --- |
| Algoritma: urutan, kondisi, perulangan, fungsi | Request lifecycle, action, state machine, dan transaction flow |
| SQL: DDL, DML, join, constraint, transaksi | Migration, Eloquent, eager loading, row lock, dan database test |
| OOP: class, interface, encapsulation | Service container, dependency injection, contract, policy, dan event |
| PHP native: request, session, include | Route, Form Request, middleware, Blade, Livewire, dan session driver |

## Pola Belajar Interactive/Visual Explainer

| Fase | Aktivitas mahasiswa | Bukti yang dicari |
| --- | --- | --- |
| 1 · Predict | Menjawab sebelum menjalankan kode. | Hipotesis singkat pada jurnal. |
| 2 · Try | Mengetik perintah dan kode bertahap. | Diff atau commit kecil. |
| 3 · Observe | Membaca terminal, UI, database, dan log. | Output atau screenshot. |
| 4 · Explain | Menjelaskan hubungan kode dan requirement. | Penjelasan dengan istilah sendiri. |
| 5 · Prove | Menjalankan test dan quality gate. | Test hijau dan hash commit. |

ATURAN BELAJAR  ·  Jangan menyalin semua kode sekaligus. Prediksi dahulu, ketik per bagian, jalankan test terkecil, amati hasilnya, lalu jelaskan mengapa hasil tersebut benar.

## Cara Membaca Sampel Kode

Blok kode memakai palet Visual Studio Code Dark+: keyword biru, string jingga, variable biru muda, type hijau kebiruan, function kuning, comment hijau, dan teks umum abu-abu. Label di atas blok menunjukkan konteks terminal atau file target.

CONTOH WARNA — app/Example.php   •   PHP

<?php

final class Example
{
    public function greet(string $name): string
    {
        // Prediksi nilai yang dikembalikan sebelum test dijalankan.
        return "Halo, {$name}";
    }
}

## Definisi Selesai Mingguan

- Output fitur dapat didemokan pada data demo.

- Kasus berhasil dan penolakan utama mempunyai test otomatis.

- Tidak ada secret, debug dump, atau perubahan schema manual yang tidak terversi.

- Pint/test/build lulus dan working tree bersih.

- README/ADR/data dictionary diperbarui bila ada kontrak baru.

# Peta 14 Minggu

| Mg. | Fase | Fokus | Increment utama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fase 1 Fondasi teknis | Persiapan Tool Development dan Konfigurasi Lingkungan | Repository Git `kantin-multi-tenant` dengan commit awal yang bersih. |
| 2 | Fase 1 Fondasi teknis | Fondasi Modular Monolith, Autentikasi, dan Layout | Struktur `app/Modules/*` dan provider registrasi modul. |
| 3 | Fase 1 Fondasi data | Implementasi Basis Data, Migrasi, Model, dan Seeder | Migrasi untuk seluruh kelompok tabel baseline. |
| 4 | Fase 1 Keamanan data | Isolasi Multi-Tenant: Context, Scope, Policy, dan Binding | TenantContext request-scoped dan middleware resolver. |
| 5 | Fase 2 Back-office inti | Administrasi Kantin, Tenant, Role, dan Skema Komisi | Halaman admin tenant dan operator. |
| 6 | Fase 2 Entry point pelanggan | Meja, QR Token Opaque, dan Sesi Pelanggan Anonim | CRUD dining table dan aksi generate/rotate QR. |
| 7 | Fase 2 Katalog dan operasional tenant | Katalog Menu Tenant, Modifier, Stok, dan Public Catalog | Tenant menu manager dan toggle habis cepat. |
| 8 | Fase 3 Ordering | Keranjang Multi-Tenant di Redis dan Revalidasi Harga/Stok | CartService dengan key per customer session. |
| 9 | Fase 3 Ordering | Checkout Atomik, Order Induk, Snapshot, dan Pre-Order | CheckoutService yang membuat order multi-tenant. |
| 10 | Fase 4 Pembayaran | Payment Gateway Contract dan QRIS Dinamis Sandbox | PaymentGateway interface dan container binding. |
| 11 | Fase 4 Pembayaran dan keuangan | Webhook Idempoten, Settlement, Split Allocation, Ledger, dan Outbox | Endpoint webhook tanpa session/CSRF tetapi dengan signature verification. |
| 12 | Fase 5 Operasional realtime | Kitchen Display System Realtime, Status, dan Notifikasi | Private channel `tenant.{id}.kds`. |
| 13 | Fase 5 Keuangan dan back-office | Laporan, Rekonsiliasi, Ekspor, dan Withdrawal | Dashboard laporan dengan date filter dan KPI. |
| 14 | Fase 6 Stabilisasi dan rilis | Hardening, Pengujian End-to-End, Deployment, dan Demo | Test suite kritis dan laporan hasil. |

Tabel 1. Roadmap implementasi 49 jam efektif di kelas berdasarkan SRS dan keputusan desain Fase 0.

## Strategi Branch dan Evidence

Lokasi: root repository Git. Blok berikut adalah visualisasi struktur branch, bukan isi file aplikasi.

main
└── develop
    ├── feat/week-01-setup
    ├── feat/week-02-foundation
    └── ... feat/week-14-release

Setiap Pertemuan N memakai branch sementara `feat/pertemuan-NN-slug` yang dibuka dari `main` (menggantikan integrasi `develop`); setelah lulus quality gate, branch di-merge melalui pull request dengan required check CI, lalu hasil merge dibekukan sebagai annotated tag `pertemuan-NN` dan GitHub Release. Evidence minimum: output test, satu screenshot UI, catatan migrasi/ADR bila ada, nomor PR, merge SHA, tag, dan URL release. Untuk membuka beberapa pertemuan berdampingan gunakan `git worktree`.